Hallituksen kokous 5.9.2016

- Porin Kaupunki myönsi 4000€ Karhijärven hoitokalastukseen vuodelle 2016

- Projektirahaa on nyt yhteensä 20.000€:

- ELY-keskus  	10.000€

- Porin Kaupunki 	  4.000€  myönnetty 2015
- Porin Kaupunki	  4.000€  myönnetty 2016

- Yhdistys		  2.000€

- Tarjouspyynnöt lähetetty kolmelle kalastajalle

- Pyritään suorittamaan nuottaus ennen vesien jäähtymistä

- Porin Kaupungille toimitetaan 30.000€:n järven kunnostusavustusanomus vuodelle 2017

- Lavian Markkinapäivänä jaettiin tietoa järven kunnostushankkeista yhdistyksen infopisteellä ja
  saatiin viisi uutta jäsentä yhdistykselle

- Suunniteltiin erilaisia rahoitusvaihtoehtoja järven kunnostamiseksi

- Karhijärvellä on riskinä rehevöityminen, kuten Köyliönjärvelle on jo tapahtunut,
  jolloin järven kunnostaminen ei olisi enää realistinen vaihtoehto

- Tehtyjen laskelmien mukaan Karhijärven rehevöitymisen estäminen tulisi 
   maksamaan noin 500.000 €, mikäli työ suoritettaisiin lähivuosien aikana

- Kunnostaminen sisältäisi valuma-altaiden rakentamisen suurimpiin lasku-uomiin, 
  hoitokalastuksen (5 vuotta / 500.000 kg) ja merkittävää kaislojen niittoa

- Kunnostamiseen tarvittava summa olisi siis keskimäärin 1000€ / rantakiinteistö

- Kunnostamiseen on saatavissa julkista rahaa ja selvitettävä on Porin Kaupungin
  suhtautuminen järven kunnostamisen kokonaisrahoitukseen
- Selvää on, että ilman rantakiinteistöjen ja vesialueiden omistajien mukaantuloa
  rahoittajiksi järven kunnostushanke ei ole mahdollinen

- Päätettiin kartoittaa rannanomistajien kiinnostusta kotijärvemme kunnostamiseen

- Hanke ei myöskään synny itsestään, vaan projektiin tarvitaan talkootyövoimaa

- Yhteenvetona todettiin, että erittäin suuri riski järven rehevöitymiselle on olemassa mikäli 
   mitään ei tehdä järven kunnostamiseksi. Järven rehevöidyttyä alenisivat rantakiinteistöjen
   arvot ja järven rehevöityminen voisi olla haittaava tekijä koko Lavian talousalueen
   vetovoimaisuudelle.
   Mikäli järvi onnistuttaisiin kunnostamaan, vaikuttaisi se suoraan rantakiinteistöjen arvoihin
   ja  koko Lavian alueen hyvinvointiin.